绿化养护方案

1、第一个季度（1月~3月）

（1）早春气候干燥少雨，本季度内应进行二~三次草坪春灌养护工作。对各种绿叶树木进行冬季修剪、根部翻土，并普遍对各种树木进行冬季施肥。

（2）3月份天气渐暖，许多病虫害即将发生，要预防为主，经常检查及时防治病虫害，不使其蔓延。

（3）按照季相变化，保证在冬天开花的植物开花。

2、第二个季度（4月~6月）

（1）4月份气温逐渐回暖，高羊茅草坪地下害虫开始活动，应在虫害发生以前采取用虎内胆撒入地面镶入高羊茅草根的办法，对蚯蚓、地老虎、蚂蚁等害虫进行最有效的防治。

（2）本季度开始第一次割草，首次割草要求越低越好，对草坪杂草除了物理机械除草外还可以使用化学除草剂。如采用化学方式（需对人体无毒），配置的药水必须事先告知校方联系人。

（3）各种树木进入速生时期，除了抓紧大量补施复合肥外，还要对生长衰老或空颓较多的草坪进行一次“添播草籽”。

（4）按照季相变化，保证在春天开花的植物开花。

3、第三个季度（7月~9月）

（1）7月份进入高温季节，草坪植物生长较快，割草次数不少于二次。

（2）在继续抓好除虫灭病工作同时，特别要认真防治危害树木的主要害虫，如天牛、皮虫、刺蛾、秋螟、蚜虫，采取用在树木周围种敌百虫及在树木、根、茎、叶上喷洒甲胺磷的方法进行综合防治。

（3）在连续高温炎热天气、一周内不下雨的情况下必须在夜间或清晨灌溉抗旱。如遇阵雨暴雨较多，还要注意排水、防涝、特别要充分做好抗台抗汛工作，加强值班巡视，发现吹斜吹倒的树木要及时采取扶正措施。

（4）草坪，特别注意如褐斑病、斑枯病、锈病、枯萎病、白粉病的发生，要以预为主，在病菌发生以前定期喷药控制，杜绝草坪发黄、枯死情况的发生。

（5）按照季相变化，保证在夏天开花的植物开花。

4、第四季度（10月~12月）

（1）下半季度气温开始下降，草坪植物生长逐渐缓慢，割草可割1~二次。

（2）10月份是许多害虫成虫产卵时期，要扑灭多种成虫和虫卵，树木用敌百虫、草坪用无公害药剂喷洒，并因地制宜安排除草工作。

（3）开始冬季树木修剪工作，为了促使草木生长、树木强健、姿态良好、减少病害滋生，应剪去病枝、枯枝、有虫枝、下部侧枝和树冠竞争枝、过密枝等。

（4）12月份要做好用稻草绳包扎树木的防寒工作。

- 按照季相变化，保证在秋天开花的植物开花。

- 总结一年的养护情况，整理养护记录和养护档案，总结经验，根据今年的养护情况和养护中遇到的问题，制定明年的养护计划。在养护工作中根据以上养护月历，结合下面的养护措施、规范、制度，根据我们多年的养护经验，加上公司人员上下重视，必将圆满完成绿化的养护任务。