绿化养护响应方案

绿化养护非一朝一夕的事情，在做好整改工作的同时，我们同样将对不同植物在不同的时间采取不同的养管措施，我们分四季安排我们的日常工作(附后)，力图使我们的工作能让蓝图中的景观效果发挥到极致，让我们的工作逐步的完美完善。

春：①逐步撤除防寒设施和防寒物，进展灌溉与施肥，为树木萌发生长创造适宜的水肥条件;②补植缺株;③对原有和新植树木进展抹芽、除檗;④风害树木顺势扶正，根部培土成馒头型，并立支柱;⑤做好春季病虫害防治工作，三月份即开始进展全面预防喷药;⑥做好雨季防涝的工作准备。

夏：①抓紧浇水抗旱，雨水过多时加强排水防涝;②严防病虫害，特别是叶面病虫害的发生;③进展生长期修剪，宜尽量从轻，主要控制竞争枝、内膛枝、直立枝、徒长枝的发生和长势，以集中营养供骨干枝旺盛生长之需。

秋：①继续做好抗旱排涝后期工作，旱时灌水，涝时及时排积水;②做好秋季植树;③防治病虫害，及时进展药物喷洒;④沤制菜枯肥，为施冬肥做好准备。

冬：①进展冬季整形修剪，幼树的修剪以整形为主，对观叶树以控制侧枝生长，促进主枝生长为目的，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝以及藤蔓寄生植物，保持树形优美;②开环状沟施冬肥，保障来年生长;③做好防寒工作，对新栽不耐寒树种树干基部以

上缠绕草绳御寒;④防治病虫害，消灭越冬虫包、虫茧和幼虫;⑤刷白：对生长良好的树干在主干基部以上 1.2~1.5 米处涂石灰液(浆) 加盐刷白，做到涂布均匀，上缘平整。

春：①撤除防寒设施和防寒物;②开展春季施肥工作及深挖松土 工作，尤其是早春植物，施以磷钾为主的肥料，促进花芽分化，松土要耐心细致，尽量减少伤害植物根系;③进展春季整形修剪及开花植物疏蕾工作，蔷薇科植物的整形修剪只宜在春季进展;④对春花植物的花后整形修剪，应选在叶芽开始膨大尚未萌发时进展，花后追肥施以氮为主的肥料;⑤中耕除草，抗旱排涝;⑥防治病虫害，提早进展预防喷药，病虫害发生及时采取应对措施;⑦做好例行的整形修剪工作。

夏：①抓紧抗旱排涝工作，结合浇水适当施肥;②紫薇、夏杜、大叶栀子花等夏花植物的花前花后施肥修剪工作，及时剪除残花，节约养分;③高温高湿注意防治病虫害的发生，提早预防，及时喷药;④修剪整形以整齐美观为主。

秋：①继续做好抗旱排涝工作及病虫害防治工作;②除杂，做到 植物清枝绿叶，园容干净整齐;③去除死树，进展秋季补植工作;④秋花植物花前花后的修剪施肥;⑤大量收集落叶杂草积肥和沤制堆肥，沤制好菜枯肥，做冬季施肥的准备。

冬：①进展冬季整形修剪，修去病虫枝、徒长枝、过密枝、枯死枝及藤蔓寄生物，保持树形优美;②冬翻土地，翻晒使虫卵死亡， 施冬肥要深施、施足，以此改良土壤，使来年树木、花草生长迅 速;③做好防寒工作，如苏铁的包扎;④防治病虫害，消灭越冬虫 包、虫茧和幼虫。

春：①对已被破坏的草皮地段进展春季修复工作;②用打孔或划 破的方法增强草皮的透气性，促使草皮更新复壮;③防治草皮病虫 害，春季主要防治地老虎和草坪锈病、枯萎病;④四月份开始对草坪 进展修剪及草坪与植株带之间的切边⑤春末进展草坪施肥，以氮、 鳞、钾为主，针对南方酸性土壤，每年春季最好施一次细小磨碎的石灰石;⑥杂草防除是春季草坪养护重点。对阔叶型杂草可用除莠剂进展化学防治，其他杂草应加紧预防，加强人工拔除。

夏：①做好草坪抗旱工作，及时浇水，水量要充足;②根据草坪营养状况，酌情施肥;③继续草坪除杂工作;④草坪到一定高度及时修剪，及时清场，防止草坪的过于茂盛滋生病害影响后期生长;⑤检查虫情病情，采取预防措施。

秋：①草坪出现缺水指标时及时进展灌溉;②九月份可照旧剪 草，到十月份逐渐停顿，最后一、二次修剪应提高留茬高度;③挖除丛生的荒草，修复草坪;④做好病虫害防治工作;⑤去除落叶杂物， 保持草坪清洁干净;⑥视草坪生长情况，进展一次秋季施肥，以氮肥为主。

冬：①在晴朗天气对草坪进展最后一次高茬修剪;②继续除杂;③清理、保养好所有草坪设备，以便过冬;④全面清理草坪。

修剪适时整形，保持整齐美观，修杂乱枝及藤蔓枯枝，做到线直面平或一定的造型形式，及时清理现场，及时掌握虫情，做好预防措施。冬春两季施有机肥，通过翻挖松土结合抗旱，使有机肥料进入土壤。及时抹除不定芽，主干分叉以下萌芽全部抹除，分叉点以上按 整形要求合理留芽;及时去除抹芽场地。

掌握旱时，及时抗旱，做到不出现树叶萎缩，树枝枯槁的现象，一次必须浇透也可结合施肥进展。