- 绿化养护管理

    - 全年养护方案

- “三分种，七分养护”。要保持良好的绿化成果，必须坚持长时期的养护管理工作，根据不同的植物，采取相应的园艺技术措施，因地制宜地制定必要的养护计划。

- 1-12月养护管理月历如下：

| - 月份 | - 养护方案 |
| --- | --- |
| - 一月份 - （小寒、大寒） | - 1、对养护范围的所有树木、草坪、灌木色块地被进行一次全面检查，检查种植的数量、生长情况、分析存在的问题、提出在养护管理上所需采取的措施，做到有的放矢。 - 2、对绿地内进行树干刷白，加强树木、灌木、草坪的越冬管理。 - 3、草坪块中出现秃斑，可松土进行补种，发芽生长后，使草坪封闭。加强管理，同时做好草坪地被的养护工作。 |
| - 二月份 - （立春、雨水） | - 1、继续对绿地内树木进行冬季养护，加强树的防寒工作，继续完成上月第2项工作。 - 2、草坪地中出现低洼，如果积水草坪会发生烂根，可加垫含腐殖质的堆肥，使其生长平整、美观。 - 3、对色叶矮生灌木地被加强管理，进行一次松土、培土拔除杂草。 - 4、做好草坪地被的养护工作。 |
| - 三月份 - （惊蛰、春分） | - 1、清除树木周围杂草，“以防为主”的精神，采取综合防治方法，检查病虫害及时防治，树穴内黄土不露天无杂草。 - 2、对常绿树进行检查，发现越冬后被冻死的枯枝进行剪除，对落叶树进行施肥，轻修剪。 - 3、草坪即将开始复苏，进行补种准备，发芽生长后，使草坪封闭。如遇天旱，则要及时灌溉，满足其生长时所需水份。 - 4、对色块灌木地被可进行培土、肥水管理。 - 做好草坪地被的养护工作。 |
| - 四月份 - （清明、谷雨） | - 1、对常绿树落叶树、色叶灌木地被、草坪检查其生长情况，发现死株，立即进行补种工作。 - 2、对矮生灌木地被进行加土、扶正、除草、浇水、修剪施肥等工作，使其生长良好，控制高度适宜，无杂草，无8cm以上徒长枝。 - 3、对乔木、灌木进行除萌蘖，花后去枯枝等修剪工作。 - 4、草坪开始进入发芽幼嫩初期，做好拔除杂草，低洼处加垫堆肥工作，并加强对草坪的保养，进行轮流开放，早春获得“休养生息”的机会。 - 5、做好草坪地被的养护工作。 |
| - 五月份 - （立夏、小满） | - 1、气温回升稳定，如果在春旱情况下，必须对所养护的树木，草坪、小灌木地被进行浇水抗旱，如在春雨绵绵雨水多的情况下，必须进行及时排涝。 - 2、常绿树、落叶树都进入新叶片生长期，老叶脱落时期，如果缺肥可以加氮肥一次。 - 3、部分植物进入花芽分化期，视生长情况也可增肥料一次，并对色叶地被进行修剪个别过长徒长枝，使色块平整、美观，无8cm以上的徒长枝。 - 4、草坪开始进入发芽幼嫩初期，做好拔除杂草，低洼处加垫堆肥工作，并加强对草坪的保养，进行轮流开放，早春获得“休养生息”的机会，做好地被养护工作。 - 5、加强病虫害的观测，尤其是防止虫害的发生。 |
| - 六月份 - （芒种、夏至） | - 1、进入霉雨季节，气温高湿度大，树木进入生长旺盛期，因此，必须抓紧在晴天中耕除草，对生长欠佳树木进行补施氮肥和硫酸亚铁肥料。 - 2、部分植物进入开花期，色块灌木生长旺盛，必须加强田间的肥水管理修剪等工作。 - 3、草坪进入生长旺盛期，6月份根据叶色进行施肥，叶片生长过长情况下，要增加修剪次数、高度控制适宜，做好地被麦冬、白三叶的养护工作。 - 4、防止病虫害是关键，加强病虫害预测预报工作，一旦发生甜菜夜蛾，斜纹夜蛾、叶蝉、刺蛾、蚜虫、介壳虫以及病害立即进行药剂防治。 |

| - 月份 | - 养护方案 |
| --- | --- |
| - 七月份 - （小暑、大暑） | - 1、在干旱高温下可采用阿斯匹林片剂配制成1000PPM浓度的溶剂，喷叶或浇灌树木根际周围，待根系吸收后，可以提高树木的抗旱性。 - 2、本月进入台风潮汛季节，台风开始侵袭，做好防台、防汛防止树木吹倒，造成损失。 - 3、对种植的乔灌木，色叶矮生灌木地被草坪进行检查，发现缺肥、可追施淡肥一次。在连续干旱情况下，进行灌溉抗旱，在阵雨、暴雨较多季节，又要注意排水防涝。野草生长快要继续做好拔除杂草工作，及时做好抗旱和排涝工作。 - 4、夏季病虫害发生多、蔓延快，加强检查发现后及时防治。常见病虫害危害率控制在5%以下。 - 5、色叶矮生灌木地被，如发现徒长枝进行修剪，高度控制得当、造型、形态优美，生长旺盛，无死株、残株、无杂草。 |
| - 八月份 - （立秋、处暑） | - 1、及时做好防旱、排涝工作，干旱时随时灌溉暴雨久雨积水时，随时排除积水，保证树木、草坪、色叶灌木地被不旱、不涝、正常生长。 - 2、做好防台、防汛工作，对易倒伏乔木进行加固防护，台风过后，对吹斜、吹倒的树木立即扶正，以免妨害交通并及时排涝。 - 3、对乔木、灌木枝条生长过密，而影响主枝生长的侧枝、内档枝、枯枝、徒长枝、病虫害枝，可以进行抽稀修剪，以利通风，促使生长；做到无缺株、死树。 - 4、做好草坪地被的养护工作。注意草坪生长情况，根据生长情况决定对草坪剪草次数，有必要可再追加根外施肥一次，增强抗高温性能，随时注意抗旱和台风暴雨的排涝工作。 |
| - 九月份 - （白露、秋分） | - 1、继续做好防台、防汛工作，保证树木、草坪、色叶灌木地被不旱、不涝、正常生长，以及树木扶正等工作。 - 2、对树木、草坪、色叶灌木地被进行全面检查，对生长不良缺肥的可追施淡肥一次。 - 3、色叶矮生灌木地被全面进行一次修剪，要求平整，保持设计要求高度，高度控制适当、造型植物形态优美，生长旺盛，无死株、残株、无杂草。 - 4、草坪转入生长高峰期，进行施肥一次，剪草2次，留草高度按标准执行，做好地被的养护工作。 - 5、继续做好防治病虫害工作，病虫害危害率控制在5%以下。 |
| - 十月份 - （寒露、霜降） | - 1、由于气温开始下降，树木生长缓慢注意生长情况，如发现常绿树、死树（台风影响），可以进行补植。 - 2、色叶灌木地被生长开始缓慢，注意生长情况，可以进行补型修剪，使其平整、美观，做好越冬准备。 - 3、继续做好病虫害防治工作，扑灭成虫、虫卵，清洁绿地枯枝落叶，集中烧毁处理。 - 4、气温下降草坪进入生长缓慢期，进行水份供给，可以延长它绿色期，如叶片过长，进行本年度最后一次修剪，要求平整、高度6-7cm，作好越冬准备，做好地被麦冬、白三叶的养护工作。 |
| - 十一月份 - （立冬、小雪） | - 1、对常绿树，做好树木防寒工作，对落叶树可进行冬季落叶后的修剪工作，对所有树木进行刷白工作。要求高度一致、整齐。 - 2、对色叶矮生灌木地被，加强越冬管理，做到无徒长枝、无杂草。 - 3、扫除飘落的树叶，保持整洁，发现有病虫害的树叶进行集中烧毁，扑灭成虫、虫卵。 - 4、草坪进入生长停止期，叶色开始褪绿，做好草坪的清洁工作，扫除枯枝残叶，做好养护工作。 - 5、做好草坪地被的养护工作。 |
| - 十二月份 - （大雪、冬至） | - 1、做好树木防寒工作，继续进行树木刷白工作。 - 2、加强草坪越冬的养护培育工作，遇到冷空气、冰冻、下雪后草坪开始枯黄，遇干旱时要进行适当灌溉，补足所需水份，如发生雨水较多，则立即进行排水，防止草坪积水。 - 3、对所有养护树木草坪、进行自查考核，按养护的验收标准要求，一株株进行验收，存在问题找出差距，立即解决，提高今后的养护水平，进入新一轮的PDCA循环。 - 4、抓好病虫害防止工作，做好冬季防治工作，做好养护工作。 - 做好草坪地被的养护工作。 |

    - 养护管理

          - 绿地内保持树木造型美观、生长旺盛。发现明显残枝、病枝、徒长枝及时修剪；草坪生长良好，高度控制适宜；同时做好日常清卫保洁工作，发现问题考核小组及时指出，并提出整改措施，逐步提高养护工作质量。

          - 行道树养护。新种、补种树木扶正、有支撑，树木保活率在98%以上，树冠造型优美，树木生长良好，发现死树及时清理，根据适宜季节及时补种。同时做好病虫害防治工作，对常见病、多发病及时喷洒农药，保持树木生长旺盛。

          - 设施损坏及时上报，特别对有安全隐患的东西，必须采取有效防范措施，如有损坏或偷盗及时维修调换，保持绿地设施完好无损。

          - 根据养护等级考核标注进行考核，保持植物生长良好，树冠完整，色块整齐、平直，草坪高度控制适宜。树木修剪根据树形原状适宜修剪。同时做好乔灌木、绿篱等病虫害防治工作，如发现病枝、残枝、修剪不当，按养护标准进行扣分。

          - 组织本部门人员搞好绿化养护工作，完成单位下达的各项任务。

          - 认真做好养护日、月报表，正确反映养护情况。

          - 积极做好养护工作计划及工作总结。

          - 积极进行班组自我考核工作。

          - 做好养护安全教育宣传，处理好养护项目中与安全相关的问题。

      - 树木养护操作规程

        - 浇灌与排水

          - 各类绿地，应有各自完整的浇灌与排水系统。

          - 对新植的树木应根据不同树种和不同立地条件进行适期、适量的浇灌，应保持土壤中有效水分。

          - 已栽植成活的树木，在土壤干旱的环境中也应及时进行浇灌，对水分和空气温度要求较高的树种，须在清晨或傍晚进行，特别是新栽树木或立地环境较差的还应当地进行叶面喷雾。

          - 浇灌前应先松土，夏季浇灌宜早、晚进行，冬季浇灌选在中午进行，灌溉要一次浇透。

          - 树木周围积水应及时排除，新栽树木周围积水尤应尽速排除。

        - 中耕除草

          - 乔木灌木下的大型野草必须铲除，特别对树木危害严重的各类藤蔓，例如菟丝子等。

          - 树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤应及时松土。

          - 中耕除草应选取在清朗或初晴天气，过分潮湿的土壤不宜中耕除草。

          - 中耕深度以不影响根系生长为限。

        - 施肥

          - 树木休眠期和栽植前，需施基肥，树木生长期施追肥，可以按照植株的生长势进行。

          - 施肥量应视树木生长情况、土壤肥力而定，一般乔木胸径15cm以上的，每3cm胸径应施肥1.0公斤，胸径在15cm以上的，每3cm胸径施堆肥1.0～2.0公斤。树木处于青壮年期欲扩大树冠及观花，观果植物，应适当增施肥量。

          - 乔木和灌木均应先挖好施肥环沟，其外径应与树木的冠幅相适应，深度和宽度一般为25～30cm。

          - 施用的肥料种类选择应视树种，生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同而定。早期欲扩大冠幅，宜施氮肥，观花观果树种应增施磷、钾肥。注意应用微量元素和根外施肥技术，并推广应用复合施肥。

          - 有机肥应腐熟后施用，根部施肥宜在晴天，且土壤干燥时施肥，根部施肥应控制浓度，防止肥害。

          - 花灌木宜在花后施肥，果木类应按果木种类不同的养护技术要求进行，乔木类宜在春季进行。

        - 整型与修剪

          - 要求：乔木每年修剪一次以上，灌木每年修剪二次以上。按生长特性、功能需要的原则进行

          - 乔木、灌木的修剪应以自然树形为主，观赏树木可根据生长发育的特性对树木整形，将树冠修成一定形状。

          - 园林树木整形修剪的时期

            - 休眠期修剪：以整形为主，可稍重剪。落叶树中观花的花芽类树种宜在花后修剪，其它一般为落叶后至萌芽前修剪。常绿树及抗寒力差的树种在严冬不进行修剪，宜早春剪。

            - 生长期修剪：以调整树势为主，宜轻剪，有伤流的树种应在夏秋两季进行，应根据各类树木的生长特性及不同要求进行疏枝、剥芽、摘心、去残花、疏蕾、疏果等。

            - 乔木类：主要修徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。

            - 灌木类：灌木修剪应使枝叶繁茂，分布均匀，花灌木修剪要有利于促进短枝及花芽形成，根据不同树种的习性可将老枝齐根剪去，留下新枝。修剪应遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则。

          - 攀援植物修剪应促使分枝。加速覆盖的攀缠的功能；对多年生的攀援植物要定期翻蔓、清除枯枝、疏删老弱的藤蔓，留新枝。

          - 修剪时，切口都必须悎节，剪口应在剪口芽的反侧呈45度角倾斜，剪口芽部位在剪口芽上方2~3cm；煎口要平整，按培养方向选剪口芽的方向。对过于粗壮的大枝应采取分段截枝法，防扯裂，并涂抹防腐剂，操作时必须保证安全。

          - 根据树木年龄差异进行修剪。

            - 幼年期树木宜轻剪，一般树冠厚度不得低于树高1/2-1/3，小苗偏于2/3为宜。

            - 对强主枝强剪（留的短些）进行抑制；弱主枝弱剪（留得长些）促使生长。对强侧枝弱剪（留长些）进行保持，对弱侧枝强剪（留得短些）促使发芽生长，使侧枝分布均匀；侧枝粗度大于主干粗度或接近主干粗度时，一律从基部剪除；凡侧枝与主干并列或有争夺养分趋势的应予剪除。

            - 老年期树木修剪应恢复其生长势，进行更新为主而对于方向性好的徒长枝应予保留，用以复壮。

        - 树木防护和补植

          - 浅根性高大乔木在风暴来临前，应以“预防为主，综合防护”的原则，在六月下旬以前做好立支柱，绑扎，加土，扶正，疏枝，打地桩等六项综合措施。

          - 因自然灾害等造成树木倒伏的，应及时扶正加固，影响交通等公用设施应及时修剪并采取相应措施。

          - 凡易受冻害的树木，冬季应采取根际培上主干包扎等防寒措施。

          - 枝叶积雪时，应及时清除，有倒伏危险的树木应树立支柱支撑保护。

          - 植树季节应以春秋两季种植为主，非种植季节补植时，应采取相应措施，并加强补植后的养护工作。

          - 补植的树木，应选用原来树种，规格也应相近似，若改变树种或规格则须与原来的景观相协调。

      - 草坪、地被植物养护操作规程

- 草坪与地被是绿化的重要材料，它所占绿化面积比例的高低是衡量一个单位绿化质量的重要指标。为了巩固已取得的草坪化成果，充分发挥草坪、地被植物的多种功能，加强铺设养护管理，使我单位在这方面的技能提高到一个新水平。

        - 草坪种植

          - 草坪与地被植物种类极其繁多，各自能适应不同的生态环境。因此我司根据需要，应地制宜进行绿化规划，选择比较适宜生长，布局相对合理的草种。

          - 在树林密集、土质较差、碎石较多、土层较薄的地方，适宜种植管理粗放的地被麦冬。

          - 在阳光充足开阔地带，应选择喜阳、且观赏价值高的马尼拉、天鹅绒、高羊茅、早熟禾、黑麦草等。

          - 在人少或公共游息的道路边、花坛镶边，应用“缀花草坪”如：韭莲、葱兰、石蒜、醡酱草、鸢尾等。总之，在具体绿化规划时，必须因地制宜，综合考虑合理安排，选择种植比较适宜的草种。

        - 灌排系统的设置

          - 在新建的绿地和景点，围土前应根据水源的地形条件，规划设置自动喷灌设施。

          - 在公共绿地及主干道两旁，为减少劳动力和便于浇水，可考虑安装自动浇灌系统。

          - 对地下水位高，雨后积水区域，应做好排水系统，避免因积水使草坪、地被淹死。

          - 场地的平整与回填泥土

            - 基础调查：地下水位、土壤酸碱度和质地、土层厚度、日照情况、土壤肥力、有无其它植被。

            - 平整场地：草坪种植场地的土壤条件，直接关系到草坪的铺设质量的草坪生长状况，也关系到今后养护管理的难易，这项工作务必认真负责搞好。清场和加土，基建完工后，清除建筑垃圾，要做好平整场地工作，底洼积水的要填泥土，回土35CM以上；在杂草丛生地，要清除、翻耕、化学除莠，一般使用广谱性内吸除草剂草甘磷，施药两周后播种；种草土层不得而知少于30厘米，种植前要深翻土地，地形处理（高于路面），做好排水工作；根据土壤肥力状况，施入适量基肥、复合肥料50公斤/亩或过磷酸钙100公斤/亩，与土壤充分拌匀。

        - 草坪的播种（种子建植）

- 把好种子质量关，购入纯度高的草种，播种前对种子进行发芽率和含水量测试，来决定每平方米的播种量；播种量，一般掌握每平方厘米1株，每平方米10000株左右。播种量太少，影响成坪速度，反之则见效快，但后期生长过密，通风透气差，易早衰。

          - 高羊芽、黑麦草          每平方米25-35克，套播15—20克

          - 草地早熟禾              每平方米6-8克

          - 播种时间

          - 暖季型适宜      3月初--5月底

          - 冷季型适宜      9月--次年3月

        - 草坪、地被的营养繁殖

- 铺设时间，每年3-6月是暖地型草坪的生长繁殖时期，切忌在7-9月季节铺植，因高温干燥，蒸发量大，不利于草坪的发根，返青时间长，成活率低。10月至次年2月，草坪处于低温落黄休眠期，不宜铺植。9-11月是冷绿型草生长繁殖最佳时期，如高羊茅、野麦草、爱可尼等，铺植后达到返青快，郁闭时间短的效果；草种的铲取，一般每年3月初开始铺草，铺草前1-2天进行铲草，将草皮以30*30公分的规格打成方格平铲，尽量铲薄些，铲后立即将草块运输至铺设地；草坪铺设主要有条铺、点铺、散铺三种方式。不管是采用哪一种方式，关键都要促使草根与泥土紧密结合，保证草种成活，具体操作过程有七处环节：拔除草种地杂草—铲取草种—运输—铺设（铺匀平整）--镇压（踩实）--浇水—养护管理七个环节相互联系，要一环扣一环；镇压浇水：草坪铺设后，应立即用滚筒镇压，目的是防止铺设的草段根成活，浇水一次浇透，铺后1-3周要保持土壤有足够的水份，不可过于干燥。

      - 草坪、地被的养护管理

- 为使铺设的草坪、地被生长良好，长期保持青翠茂盛，持久而不萎秃，必须要对草坪进行日常养护，我司提出以拔除杂草为基础，防治病虫害为重点，浇水施肥促生长，修剪管理保均衡，综合运用各项养护管理措施。

        - 新铺草坪的养护

- 新铺草坪是指当年铺设的草坪地，必须要精心管理，在人多居住区，公共绿地铺设后要专人看护，监视人们进入草地进行破坏性践踏、打球等。经养护1-2个月后，大约有70-80%草坪郁闭，方可开放，进行一般性日常的养护管理（具体参照下面郁闭草坪的日产养护内容）。

        - 郁闭草坪和地被的日常管理

          - 草坪封闭保养：开放性公共游乐草坪如：体育场，每年4月份保证有一个短时期的保养阶段。4月初，大多数草坪开始萌发新芽，从黄转青，此时采取措施进行封闭、拔草、施肥对草坪生长有利，可施1-2次稀薄的复合肥料；人工拔除杂草：这项工作是草坪养护的基础工作，每月必须拔草二次以上，上下半月各一次，拔草要清草除根，并对养护草坪的质量要经常进行检查监督。在草坪地上，经常扫净枯枝残叶，拾掉废纸杂物，保持整洁的绿色环境。

          - 松土施肥：松土的目的是改善土壤的物理性状，提高土壤肥力，促进平地植物的生长发育，松土后结合施肥，施肥多少具体看草，看天气决定。

          - 施肥原则以氮肥为主，促进茎叶繁茂，磷、钾适量配施。N：P：K比例控制在5：4：3，每亩用量15-20公斤。一般每年施1-2次，在雨后土壤湿润条件下进行，或与灌溉浇水密切结合。暖季型草坪适宜在3-9月，冷季型10-次年3月施肥,应避免高温烈日施肥，灼伤草坪地被；抗旱浇水：高温干燥季节，为保证草坪的活力，要组织力量做好抗旱浇水工作，浇水要求：浇水时要一次浇透，不能只浇土层表面；至少达到湿润土层5厘米以上，当土壤过分干旱时，土层湿润度要求增至8-10厘米以上。如草坪踩踏严重，土层表面干旱坚实，浇水难以下渗，则应于浇水前，先用钉齿耙拉松表土，是草坪表土有小孔，然后再浇水：浇水最忌在日中阳光暴晒下进行，应在早晚进行。

后附各类草坪养护浇水参考表。

各类草坪养护浇水参考表

| 草坪种类 | 生长期内每 月浇水次数 | 浇水时间 | 湿润深度 （厘米） | 冬灌深度 （厘米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观赏草坪 | 1-2次 | 早晨、下午 | 6-10 | 30 | 夏季高 温干旱， 为了降 温，每晚 浇水 |
| 休息草坪 | 1-3次 | 早晨、下午 | 5-8 | 20 |  |
| 球场草坪 | 2-5次 | 傍晚、夜间 | 8-10 | 20 |  |
| 活动草坪 | 2-3次 | 傍晚 | 6-10 | 20 |  |
| 护坡草坪 | 不定期 | 下午 | 10以上 | 20 |  |
| 冷地型草坪 | 1次 |  |  |  |  |
| 新种草坪 | 每晚或隔天 | 傍晚 | 3-4 |  |  |

          - 草坪修剪是养护中一个重要措施，做到适期修剪，促使多分，使草坪生长均匀，整齐健壮，延长绿色期，提高覆盖密度延迟老化时间，提高草丛弹性。

          - 防治病虫害

- 草坪生长季节，色泽嫩绿，在6-9月常受斜纹夜蛾、粘虫、蜗牛、地老虎等食叶性害虫危害，查清虫情，及时防治；草坪嫩绿，在湿度大的情况下，会受到真菌感染，易发生锈病、幼苗病、猝倒病、腐霉病、叶斑病等，发现后立即用药防治。

        - 防莠剂的使用

          - 使用防莠剂应了解药剂性能，杂草种类和生态习性以及使用地区上的花木种类，对药剂的敏感程度，经过小面积的试验，确定使用药剂的品种、比例以及方法，切实做到安全、有效。

          - 调配药剂应采用标准量具，按照经过试验而确定的比例配比，随配随用;已配好的药剂，应避免烈日爆晒。

          - 喷药要严格防止沾染到花木上，对敏感性强的花木应设置保护物隔离，喷药要均匀，有风时应注意风向，风大时不宜喷药。

          - 在草坪上操作时，药桶下要有保护物衬垫，药液不得外溢。

          - 药剂用完后，工具要立即洗净，洗下的水不得倒在植物根部附近和草坪上或水体中。施药工作人员完工后应洗净双手和脸部。

          - 用化学除草剂的机具(动力部分除外)，必须专用，不得与防治病虫的机具混用。

      - 绿植虫害防治操作规程

- 对病虫害的防治，其效果应达到95%以上，各类绿地与行道树能基本控制病虫害，其危害在5%以下。

        - 病虫害防治

          - 贯彻“预防为主、综合治理”的病虫害防治方针。充分利用园林植被的多样化来保护和増殖天敌，抑制病虫害。

          - 引进和输出种苗，必须严格遵守国家和本市有关植物检疫法和有关规章制度。

          - 从外地引入苗木、花卉、草坪及绿化材料必须先经植保专业人员检查，确无检疫性病、虫、草害，才能种植，若有其它严重病虫害必须经植保人员进行技术处理后方可种植；本地苗圃出售苗木、花卉、草被及绿化材料，严禁附带病虫原出圃；对有检疫性危险病、虫、草害原的进口园林植物，必须在隔离温室或隔离区观察或处理，经一年以上确无危险病、虫、草后才能繁殖或定植。

          - 应做好植物病虫害的预测预报工作，制定长期和短期的防治计划。

          - 发现危害严重，且大面积发生的，应及时组织力量进行调查、分析，针对性采取措施。

          - 必须对本市植物危害既普遍又严重的各类蚧壳虫、蚜虫、叶螨、粉虱、天牛、木蠡等害虫，以及炭疸病、褐斑病、黑斑病等病害进行综合防治。

        - 人工防治

- 摘除休眠虫体，悬挂或依附在植物体和建筑物上的越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊并集中焚烧；直接捕杀个体大，危害状明显的害虫，有假死性或飞翔力不强的成虫（天蛾、尺蠖、蚱蝉、天牛、金龟子、叶甲）；刮刷枝干虫体，要注意刮刷干净，不要损伤枝干皮层。刮除枝干病斑时尽可能不损伤树体，病斑的伤口处应进行消毒（可用千分之一升汞消毒），然后涂抹保护剂（波尔多液浆：硫酸铜0.5公升,加水7.5-10公升）。

        - 生物防治

- 保护和利用天敌资源；积极推广和施用微生物制剂、BT乳剂和白僵菌制剂。

        - 化学防治

- 采用化学农药防治病虫害，必须掌握对症下药，合理使用，适地防治，用量适当，安全使用等原则；应用化学农药，必须选用低毒，低残留（易分解）及无公害的药物；同一种化学农药，不宜连续施用；在一定植物群落范围内应针对性施药，以免伤天敌；化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性。严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药；操作者未经技术人员同意，不得任意把二种不同的药剂混合使用。

      - 安全施用农药操作规程

          - 配药、喷药人员必须有安全保护措施，穿工作服、胶鞋、戴胶皮手套、口罩、风镜等。

          - 对体弱多病者、药物过敏者和月经期、孕期、哺乳期妇女都不要参加施药工作。

          - 配药、喷药时作业人员不准吸烟、喝酒、饮水、进食，不得用手擦眼睛、脸和口鼻，不准嘻闹。工作后必须用肥皂洗净手脸后才能取食，喷施人员在操作中有感到不适或头疼、目眩时应立即离开现场或去医院就诊，不可延误。

          - 在公共场所喷药时，应注意行人及车辆的安全，对可能污染食物、器具、物体等应事先招呼，待放妥后才能喷药。

          - 配制药剂，洗刷药械时要远离水源、厨房等地，剩余或洗刷的药液不得而知乱倒，应倒入下水道中，不得倒入池、湖、河中。

    - 绿化小品

          - 适当添加园林小品，丰富园林景观；

          - 废弃物制作景观小品；

          - 单元大堂增加大堂文化，营造社区温馨的氛围。